留量出海（liuliangchuhai）项目进度报告

面向东盟市场的广西特产 AI 选品与内容策划平台 ｜ 报告日期：2026 年 9 月 5 日

一、项目概述

本项目是一个面向广西本地特产开拓东盟市场的 AI 辅助市场策略演示系统。用户可浏览演示商品，对指定目标国家生成市场契合度分析，再由分析结果延伸出一份可用于社交媒体投放的内容策划方案。

系统当前定位为可完整演示的原型（demo）。默认无需任何 API Key 即可运行全流程，接入 DeepSeek 后可产出真实的市场分析；内容策划部分目前仍为确定性的示例数据，尚未接入真实的生成式媒体与翻译能力。分析评分与 AI 结论均为策划参考建议，需独立验证后方可作为决策依据。

二、技术架构

后端 FastAPI（Python 3.12+，uv 管理依赖），前端 Next.js（Node.js 22，pnpm）。整体采用分层架构，依赖方向严格向内收敛：

domain：与框架无关的领域值对象与业务约束

application：用例与端口（Port）定义，仅向内依赖

infrastructure / presentation：外部系统适配器与 HTTP 映射

bootstrap：唯一的组合根（composition root）

分层边界由可执行的导入检查（import linter）强制约束，架构违规会在质量门禁中直接失败，不依赖人工评审保证。

外部能力统一抽象为 application 层持有的端口，并配套确定性 Mock 适配器，使测试与默认演示路径无需任何外部凭证或第三方服务可用性。

API 契约以 FastAPI / Pydantic schema 为唯一事实源，经 OpenAPI 生成前端 TypeScript 客户端代码并提交入库以供评审。生成物禁止手工修改，质量门禁会检测契约漂移。

三、已完成的工作

3.1 后端能力

已建成 8 个用例，覆盖商品读取、市场分析、内容策划与数字人生成四条链路：

商品：list_products、get_product

市场分析：analyze_product、analyze_product_by_id

内容策划：create_content_plan、create_content_plan_by_id

数字人：generate_digital_human

系统状态：get_system_status

对外暴露 4 个 HTTP 接口：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /products | 演示商品列表 |
| GET | /products/{product_id} | 单个商品详情 |
| POST | 商品分析接口 | 生成市场契合度分析 |
| POST | 内容策划接口 | 由分析结果生成内容方案 |
| GET | /health | 服务与各 Provider 可用性 |

3.2 LLM 接入（DeepSeek）

已完成 DeepSeek 适配器，是目前唯一的真实外部 Provider 实现，也是后续任何新 Provider 的参考模板。其工程化处理包括：

超时控制（默认 20 秒，可通过环境变量调整）与有界重试

错误归一化：超时 / 连接失败 / HTTP 异常统一映射为 LLMUnavailable

严格输出校验：格式非法的模型返回映射为 InvalidLLMResponse

配置校验：选择 deepseek 但未提供 API Key 时拒绝启动，密钥以 SecretStr 承载

已完成真实调用验证：以梧州六堡茶 + 马来西亚为输入，DeepSeek 返回「Caution · 60/100」的分析结论，全流程贯通。

3.3 前端页面

已上线 4 个路由，视觉风格已统一：

/ 落地页：项目定位与演示入口，含精选商品展示

/products 商品目录

/products/[productId] 商品详情，含「分析市场契合度」入口

/analysis 分析工作台，内容策划亦集成于此页（无独立 /content-plan 页面）

3.4 契约与领域模型

已冻结数字人生成契约：generate() 接口、领域模型及三类错误族

领域层已建模：product、market_analysis、content_plan、digital_human

已定义 5 个应用端口：LLM、内容策划、数字人、商品仓储、系统状态

3.5 测试与工程化

测试文件共 41 个，分为单元、集成、契约、验收四层，并包含架构约束测试（导入策略、端口归属、分层边界）与 OpenAPI 契约漂移检测。

已提供跨平台开发脚本 scripts/dev.py（Makefile 作为别名），统一封装 bootstrap / dev / check，质量门禁共 12 个阶段，覆盖格式化、静态检查、类型、架构、测试、前端检查与契约漂移。

README 已完成刷新，含真实 DeepSeek 运行截图与完整演示流程说明。

3.6 已合入主干的功能批次

| 批次 | 内容 |
| --- | --- |
| 商品基础 | 商品目录与详情页、JSON 商品仓储 |
| 市场分析 | 分析用例、接口与前端工作台 |
| 内容策划 | 内容策划契约与演示流程 |
| 完整演示流程 | 商品到内容的端到端串联 |
| 数字人契约 | 生成接口、领域模型与错误族定义 |
| 落地页 | 展示型落地页与精选商品 |
| 视觉统一 | 各演示页面前端风格统一 |
| DeepSeek 适配器 | 真实 LLM 接入与工程化处理 |
| 文档刷新 | README 演示指引与真实运行截图 |

四、进行中与待办事项

4.1 进行中

东盟目标市场快捷选择：/analysis 页面提供越南、泰国、马来西亚、印尼四个快捷按钮，代码已完成，待提交评审

4.2 待办（按依赖关系排序）

助手对话契约：端口、路由与错误族尚未建立；前端 /assistant 聊天界面依赖此项，处于阻塞状态

真实数字人 Provider 适配器：契约已就绪，等待服务商选型确认后实施

将数字人生成接入演示流程：契约已合入，此项已解除阻塞，可以开工

扩充商品目录：在现有 3 款商品基础上再补充 3 至 5 款广西特产

补充本地演示图片资源，并在商品详情页实现图片画廊（建议在商品扩充之后进行）

五、已知问题与技术债

以下问题均已定位原因，不影响演示主流程，但需在后续排期中处理：

内容策划端口缺少错误族：是四个端口中唯一没有专属错误分类的，导致路由层只能笼统捕获异常并返回 500，无法区分不可用与输出非法

内容策划未接入 Provider 选择机制：组合根中仍硬编码为 Mock 适配器，而 LLM 与数字人均已具备 Provider 构建逻辑

Mock 适配器契约声明不一致：仅内容策划的 Mock 显式继承其端口

商品数据尚显单薄：目前仅 3 款商品，图片字段均为空数组，且缺少多语言字段。面向消费端的多语言内容仍是未覆盖的开放问题

前端测试文件从未真正执行：package.json 中没有 test 脚本，现有 4 个 .test.mjs 文件实际上处于失效状态

5.1 Windows 平台已知失败（非代码缺陷）

在 Windows 上执行完整质量门禁，12 个阶段中 11 个通过，仅契约测试阶段出现 3 个失败 + 3 个错误。两项原因均为既有问题、与业务代码改动无关，且 CI 仅运行 Linux 环境，因此上游未暴露：

网络隔离夹具误伤：其防外部网络调用的守卫会拦截 asyncio 事件循环在 Windows 上自建的本地回环 socket 对，属于守卫范围之外的自身开销

3 处测试直接以裸命令名调用 pnpm：在 Windows 上实际为 .cmd 文件，Python 无法直接执行。项目脚本中已有专门的命令解析工具，但这几处测试绕过了它

另外，开发模式下商品详情路由存在 spawn EPERM 报错，但生产构建下 4 个路由均正常返回 200，确认为开发服务器特定问题，非代码缺陷。

六、下一阶段建议

商品数据与图片资源一条线（扩充商品 → 补充图片 → 图片画廊）依赖关系清晰、无需等待任何架构决策，可优先推进，且能直接提升演示观感。

助手对话与真实数字人 Provider 两项涉及对外服务选型与契约设计，建议在契约确认后再排期。内容策划的错误族与 Provider 选择机制，建议与真实内容生成能力的接入一并考虑，避免重复改造。